ZAMAWIAJĄCY:

Burmistrz Miasta Rypina

Adres: 87 – 500 Rypin ul. Warszawska 40

### Tel./fax.: (54) 280 96 00 / 280 27 21

____________________________________________

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie  przetargu nieograniczonego na

„Wymiana pokrycia dachu na budynku

Urzędu Miejskiego w Rypinie”

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 60.000 EURO

# Część I

# Postanowienia ogólne

## 1. Informacja o Zamawiającym

Zamawiającym jest Burmistrz Miasta Rypina w imieniu, którego postępowanie prowadzi Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 67/07 Burmistrza Miasta Rypina z dnia     16 maja 2007 roku w składzie:

- Pan Tomasz Kosiński		- Przewodniczący

- Pan Marek Kiedrowski		- Członek

- Pani Joanna Lewandowska		- Sekretarz

Adres: 87-500 Rypin, ul. Warszawska 40

Regon: 000523488

NIP: 892-10-00-795

Tel./fax.: (54) 280 96 00/ 280 27 21

e-mail: przetargi@rypin.eu

www.bip.um-rypin.pl

## 2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są (od poniedziałku do piątku w godz. od 900  do 1500):

- w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:

imię nazwisko: Tomasz Kosiński

stanowisko służbowe: Kierownik Wydziału Infrastruktury i Inwestycji, pokój nr 113

tel./fax: (54) 280 96 32/ 280 27 21

e-mail: tomasz.kosinski@rypin.eu

- w zakresie dotyczącym zagadnień formalno – prawnych:

imię nazwisko: Joanna Lewandowska

stanowisko służbowe: Inspektor ds. Zamówień Publicznych, pokój nr 115

tel./fax: (54) 280 27 21/ 280 27 21

e-mail: przetargi@rypin.eu

## 3. Podstawa prawna

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych                  (t.j.Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) zwanej w dalszej treści Specyfikacji „Ustawą”.

## 4. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy.

## 5. Oferty wariantowe, częściowe oraz równoważne

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, równoważnych oraz częściowych.

## 6. Pisemność postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie (dopuszcza się możliwość korespondencji drogą elektroniczną lub faxem).

7. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej.

8. Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone               w walucie polskiej (PLN).

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Zamawiający przewiduje zamówienia dodatkowe, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy.

11. W celu uwzględnienia w ofercie wszelkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotów zamówienia zaleca się dokonanie wizji na terenie inwestycji.

# Część II

# Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji

## 1. Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania są roboty budowlane związane z wymianą pokrycia dachu mansardowego na budynku Urzędu Miejskiego w Rypinie polegające na:

- rozbiórce i utylizacji pokrycia dachu z płyt falistych cementowo – azbestowych (eternit), demontaż ołacenia,

- wymianie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej na obróbki z blach powlekanych,

- wymianie orynnowania (rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej) na systemowe rynny i rury spustowe z blach powlekanych,

- naprawy tynków kominów powyżej połaci dachu  i czapek kominowych,

- wymiana części elementów konstrukcji drewnianej więźby dachowej,

- montaż folii wstępnego krycia,

- pokrycie dachu blachą powlekaną dachówkową na łatach,

- paroizolacja i izolacja cieplna z wełny mineralnej pozioma stropu ostatniej kondygnacji.

CPV

45000000-7

45422000-1

45260000-7

45262660-5

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.

Wykonawca wykonuje roboty z własnego materiału.

## 2. Termin wykonania zamówienia:

Realizacja zadania nastąpi w terminie 90 dni od dnia podpisania Umowy.

# Część III

# Warunki oraz dokumenty wymagane od wykonawcy

## Warunki udziału w postępowaniu

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  - posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.

## Dokumenty wymagane w postępowaniu:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w Części VII pkt 1 i formie określonej w Części VI SIWZ:

- Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ

- Podpisany projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ

- Oświadczenie o udzieleniu gwarancji na przedmiot postępowania stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ.

- Kosztorys ofertowy zgodny z przedmiarem robót.

- Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków:

a)  oświadczenie, że Wykonawca może ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie    z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3 Ustawy oraz, że nie podlega On wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy – załącznik nr 4 do SIWZ,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- wykaz 2 wykonanych robót budowlanych o minimalnej wartości 100 000,00 zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania – załącznik nr 5 do SIWZ,

- dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie; referencje;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz                     z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – załącznik nr 6 do SIWZ,

- dokument stwierdzający, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

- Dokumenty z  punktu 2 ppkt 5) b, c, d, f, h, i mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Pozostałe dokumenty Wykonawca dołącza w formie oryginału.

# Część IV

# Opis sposobu obliczania ceny oferty

W pozycji formularza ofertowego Wykonawca powinien wkalkulować w cenę ofertową (brutto) wszystkie jej składniki. Wszystkie wartości muszą być wyliczone do dwóch miejsc po przecinku. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.

# Część V

# Wybór najkorzystniejszej oferty

## 1. Tryb oceny ofert

1) Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa.

2) Oferty oceniane będą w 2 etapach:

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”, „nie spełnia”,     w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w części III niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki Wykonawca spełnił. Na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Oferty nie spełniające wymagań określonych Ustawą i SIWZ zostaną odrzucone,                   a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia składającego ofertę, oferty te zostaną również odrzucone.

II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej

W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu.

## Kryteria oceny ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem. Cena ofertowa brutto – 100 %. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu  wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

- Sposób oceny ofert

Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułą

liczba punktów =  x 100 pkt

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów.

# Część VI

# Zasady przygotowania oferty

## 1. Wymogi formalne

- Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie     z niniejszą SIWZ.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Oferta musi spełniać następujące wymogi:

  - Musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem.

  - Formularz oferty i wszystkie dokumenty (również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej.

  - Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę.

  - Załączniki i dokumenty muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ.

Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami, oraz połączenie      w sposób trwały wszystkich kart oferty i załączników.

- W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy chyba, że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty dokumentów.

Uwagi:

- Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi zawierać datę poświadczenia i być poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy – podpisującego ofertę.

- Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, w przypadku, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej.

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: “INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA                  W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.)” i dołączone odrębnie do oferty.

## 2. Opakowanie i oznakowanie oferty

- Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

- Opakowanie należy opatrzyć nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu.

- Złożoną ofertę trzeba opatrzyć oznaczeniem:

Oferta na:

„Wymiana pokrycia dachowego na budynku

Urzędu Miejskiego w Rypinie”

!!! nie otwierać przed 25 czerwca 2007 roku, godz. 1000!!!

## 3. Koszt przygotowania oferty

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

# Część VII

# Informacje o trybie składania        i otwarcia ofert

## 1. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 104, I piętro do dnia         25 czerwca 2007  roku, do godziny 930.

- Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

## 2. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 104,  I piętro, w dniu                 25 czerwca 2007 roku, o godzinie 1000.

## 3. Publiczne otwarcie ofert

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed dokonaniem otwarcia ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

## 4. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## 5. Zmiana i wycofanie oferty

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone               w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”/”WYCOFANIE”.

# Część VIII

# Wadium

1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- Pieniądzu,

- Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- Gwarancjach bankowych,

- Gwarancjach ubezpieczeniowych,

- Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Pocztowy S.A. Oddział Włocławek, numer konta 75 1320 1449 2740 5200 2000 0005. Oryginał dowodu dokonania przelewu należy dołączyć do oferty. Nie dopuszcza się wpłacania w kasie Zamawiającego!

4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości należy dołączyć w formie oryginału do oferty.

5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia       25 czerwca 2007  roku, do godziny 930.

# Część IX

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 5 % wartości przedmiotu umowy. Zabezpieczenie będzie dostarczone Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy (przed podpisaniem umowy).

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub         w kilku następujących formach:

- Pieniądzu,

- Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- Gwarancjach bankowych,

- Gwarancjach ubezpieczeniowych,

- Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Pocztowy S.A. Oddział Włocławek, numer konta 75 1320 1449 2740 5200 2000 0005. Nie dopuszcza się wpłacania w kasie Zamawiającego!

4. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

# Część X

# Istotne postanowienia umowy

## 1. Termin płatności:

Wynagrodzenie za zrealizowanie zamówienia Zamawiający ureguluje przelewem w terminie       30 dni od daty doręczenia faktury, po uprzednim sporządzeniu protokołu odbioru końcowego.

2. Gwarancja

Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

# Część XI

# Postanowienia końcowe

## 1. Ogłoszenie o wyniku postępowania

- O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania wskazując nazwę wybranego Wykonawcy i jego siedzibę w przypadku zakończenia postępowania wyborem oferty lub uzasadnienie faktyczne    i prawne w przypadku unieważnienia procedury.

- Wyniki postępowania zostaną niezwłocznie zamieszczone na tablicy ogłoszeń                 w siedzibie Zamawiającego wskazanej w Części I pkt 1 SIWZ oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um-rypin.pl.

## 2. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy „Środki ochrony prawnej”.

## 3. Termin i miejsce podpisania umowy

Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

## Wykaz załączników:

  - Formularz ofertowy

  - Projekt umowy

  - Oświadczenie o gwarancji

  - Oświadczenie Wykonawcy

  - Wykaz 2 wykonanych robót

  - Wykaz osób, uczestniczących w realizacji zamówienia

  - Przedmiar robót

  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

  - Szczegółowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Roboty demontażowe pokrycia dachów krytych płytami azbestowo – cementowymi

  - Szczegółowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wykonanie robót ciesielskich

  - Szczegółowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wykonanie pokryć dachowych z blach dachówkowych, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych